Abschlussprüfung Winter 2025/2026 Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung Dokumentation zur betrieblichen Projektarbeit

„Interaktive UML-Lern-App mit Quiz, Notizen, Lernpfaden (Levels) und Kursverwaltung“

Eingereicht von:

Josiane Kanouo Maneyo

Mühlstraße 25

35390 Gießen

Umschülerin zur Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung

IAD GmbH Marburg

Neue Kasseler Straße 62e

35039 Marburg

Betreuer: Marcus Brauer

24. November 2025

Marburg, 2025

Inhaltverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	iii

Tabellenverzeichnis	iv

Listings	v

Abkürzungsverzeichnis	vi

1.	Einleitung	1

1.1.Projektumfeld	1

1.2 Projektziel	1

1.3.Projektbegründung	2

1.4 Projektschnittstellen	2

1.5 Projektabgrenzung	2

2.	Projektplanung	3

2.1 Projektphasen	3

2.2 Abweichungen vom Antrag	3

2.3 Ressourcenplanung	3

2.4 Vorgehensmodell	3

3.	Analysephase	4

3.1 Ist-Analyse	4

3.2 Funktionale Anforderungen	4

3.3 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	5

3.3.1 Make-or-Buy-Entscheidung	5

3.3.2 Projektkosten	6

3.3.3 Nutzen und Einsparungen	6

3.3.4 Amortisation und Fazit	7

3.4 Qualitätsanforderungen	7

3.5 Anwendungsfälle	8

3.6 Verweis auf das Lastenheft	8

4.	Entwurfsphase	8

4.1 Zielplattform	8

4.2 Architektur und Designprinzip	9

4.3 Datenmodell und Firestore-Struktur	10

4.3.1 Zentrale Entitäten	11

4.3.2 Beziehungen zwischen den Entitäten	11

4.3.3 Sicherheit und Rollenmodell	11

4.3.4 Offline-Struktur und Synchronisation	12

4.4 Benutzeroberfläche	13

4.5 Technischer Aufbau	13

5.	Implementierungsphase	13

5.1 Implementierung der Datenstrukturen	14

5.2 Implementierung der Benutzeroberfläche	14

5.3 Implementierung der Geschäftslogik	14

5.4 Wichtige technische Entscheidungen	15

6.	Testphase	16

7.	Abnahmephase	16

8.	Projektergebnisse	17

9.	Fazit und Ausblick	17

9.1 Lessons Learned	17

9-2 Ausblick	18

A Anhang	i

A1: Zeitplan / Stundenverteilung	i

A2: Funktionsübersicht	ii

A3: Pflichtenheft (Auszug)	iv

A4: Use Case Diagramm	v

A5: Lastenheft (Auszug)	vi

A6: Build Gradle & dependencies	vii

A7: Klassendiagramm	vii

A8:Firebase Rules	ix

A9: Mockups	x

A10:Aktivitätsdiagramm	xii

A11 Firebase Ansicht	xiii

A12 Screenshot GUI Login	xiv

A13: Screenshot Codeauszug Main	xv

A14 : Codeauszug (Login)	xvi

A15 : Codeauszug (Quiz)	xvii

A16 : Codeauszug (Notes)	xviii

A17: Codeauszug (Admin)	xix

A18 Testfälle	xx

A19 : Ist/ Soll-Vergleich	xxii

## Abbildungsverzeichnis

| Nr. | Bezeichnung | Seite |
| --- | --- | --- |
| Abb. 1 | MVVM-Architekturprinzip der UML-Lern-App | 9 |
| Abb. 3 | Sicherheitsregeln (Firebase Security Rules) | 12 |
| Abb. 4 | Benutzeroberfläche – Start-, Quiz- und Admin-Ansicht (Mock-ups) | ix |
| Abb. 5 | Aktivitätsdiagramm – Ablauf des Quiz | xi |
| Abb. 6 | Firestore-Struktur – Sammlungen und Dokumente | xii |
| Abb. 7 | Firebase-Ansicht im Backend | xii |

## Tabellenverzeichnis

| Nr. | Titel | Seite |
| --- | --- | --- |
| Tab. 1 | Stundenverteilung nach Projektphasen | i |
| Tab. 2 | Funktionsübersicht der UML-Lern-App | ii |
| Tab. 3 | Projektkosten und Ressourcenaufwand | 6 |
| Tab. 4 | Testfälle und Testergebnisse | xix |
| Tab. 5 | Ist-/Soll-Vergleich der Anforderungen | xxi |

## Listings

| Nr. | Titel / Beschreibung | Anhang |
| --- | --- | --- |
| Listing 1 | MainActivity – Firebase-Verbindung | A13 |
| Listing 2 | LoginViewModel – Authentifizierung mit FirebaseAuth | A14 |
| Listing 3 | QuizViewModel – Berechnung von Punkten und Timerlogik | A15 |
| Listing 4 | NotesViewModel – Verwaltung von Benutzernotizen | A16 |
| Listing 5 | AdminActivity – CRUD-Operationen für Kurse und Fragen | A17 |

## Abkürzungsverzeichnis

# Einleitung

Dieses Kapitel beschreibt die Ausgangssituation, Motivation und Zielsetzung der Entwicklung der UML-Lern-App. Im Fokus steht die digitale Unterstützung des Lernprozesses für UML-Diagramme im Rahmen der Umschulung zur Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung an der IAD Marburg. Dabei wird erläutert, welches Problem die Anwendung löst, welchen Nutzen sie für Lernende und Lehrkräfte bietet und unter welchen Rahmenbedingungen das Projekt umgesetzt wurde.

## 1.1.Projektumfeld

Das Projekt wird im Rahmen der Umschulung zur Fachinformatikerin für Anwendungs-entwicklung an der IAD – Informationsverarbeitung und angewandte Datentechnik GmbH. Am Standort Marburg werden praxisnahe Umschulungen und Weiterbildungen im IT-Bereich angeboten. Die Projektarbeit erfolgt als Einzelprojekt. Die Verantwortung umfasst Analyse, Entwurf, Implementierung, Test und Dokumentation. Fachliche Betreuung erfolgt durch Marcus Brauer, Dozent an der IAD, der die technische Umsetzung unterstützt und die Einhaltung der IHK-Vorgaben überwacht. Zielgruppe der Anwendung sind Lernende und Lehrkräfte, die eine digitale Plattform zur Kursauswahl, Bearbeitung von Quizfragen, Verwaltung von Fehlerlisten und Erstellung persönlicher Notizen nutzen können. Die Anwendung adressiert den Übergang von statischen Papierübungen zu interaktiven Tools, die ortsunabhängiges Training mit direktem Feedback und zentraler Auswertung ermöglichen. Neben der bestehenden Lernumgebung wird mit der App eine moderne, mobile Erweiterung geschaffen, die neuen Lernenden den Einstieg durch ein interaktives Tutorial erleichtert und Rückmeldungen direkt in die Weiterentwicklung einfließen lässt.

## 1.2 Projektziel

Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer interaktiven Android-Anwendung, die Lernenden und Lehrkräften des IAD Bildungszentrums ein Werkzeug zum Üben, Wiederholen und Verwalten von Lerninhalten bietet. Die Anwendung ersetzt traditionelle, statische Methoden und schafft eine strukturierte, motivierende Lernumgebung für UML-Diagramme Die App soll den Lernprozess digitalisieren und Lernenden ermöglichen, selbstständig, interaktiv und ortsunabhängig zu üben. Durch automatisierte Auswertung, Feedback und Fortschrittskon-trolle wird das Lernen effizienter gestaltet und Lehrkräfte werden administrativ entlastet.

## 1.3.Projektbegründung

Der Unterricht an der IAD basiert derzeit überwiegend auf Papierübungen, PDF und Word-Dokumenten für UML-Diagramme. Diese Methode ist unflexibel, bietet kein direktes Feedback und erlaubt keine zentrale Verwaltung oder Auswertung. Lehrkräfte haben dadurch keinen einfachen Überblick über den Lernstand, und Ergebnisse lassen sich nicht systematisch dokumentieren oder vergleichen. Die geplante Anwendung digitalisiert diese Prozesse, erhöht Transparenz und steigert die Motivation. Lernende können gezielt falsch beantwortete Fragen wiederholen, ihren Fortschritt verfolgen und individuelle Notizen anlegen.

Eine Eigenentwicklung wurde gewählt, da bestehende Lernplattformen wie Moodle oder Quizlet keine Kombination aus Fehlerwiederholung, Notizen und Levelsystem bieten. Die Lösung ist somit speziell auf die Bedürfnisse der Umschulungsteilnehmenden zugeschnitten und unterstützt die Digitalisierung des Unterrichts, wodurch der Lernprozess effizienter, praxisnäher und motivierender gestaltet wird als mit herkömmlichen Papierübungen. Durch das Onboarding-Tutorial wird der Einstieg in die Anwendung auch für technisch weniger erfahrene Lernende deutlich einfacher.

## 1.4 Projektschnittstellen

Die Anwendung kommuniziert mit Firebase-Diensten (Authentication, Cloud Firestore, Storage, Security Rules) über sichere HTTPS-Verbindungen. Offline-Nutzung wird durch lokale Datenspeicherung ermöglicht. Beteiligte Personen sind Marcus Brauer als Auftraggeber, Josiane Kanouo Maneyo als Entwicklerin und Testpersonen aus der IAD. Externe Systeme oder APIs werden nicht integriert. Zusätzlich wird die Feedback-Sammlung in Firebase zur Speicherung eingehender Rückmeldungen genutzt.

## 1.5 Projektabgrenzung

Das Projekt beschränkt sich auf die Entwicklung der Android-Anwendung mit den im Antrag festgelegten Kernfunktionen. Ausgeschlossen sind eine Webversion, KI-Funktionen, kom-plexe Statistiken oder die Veröffentlichung im Google Play Store. Das Projekt endet mit einem funktionsfähigen Prototyp, der die geforderten Anforderungen erfüllt. Es wird keine UML-Diagramm-Erstellung integriert; der Fokus liegt auf quizbasiertem Lernen und Verwaltung.

# Projektplanung

Im folgenden Kapitel wird der zeitliche und organisatorische Ablauf des Projekts dargestellt. Hierzu werden die einzelnen Projektphasen beschrieben, der Zeitaufwand dokumentiert und die eingesetzten Methoden und Werkzeuge erläutert.

## 2.1 Projektphasen

Das Projekt umfasst einen Zeitrahmen von 80 Stunden und gliedert sich in acht aufeinander-folgende Phasen: Analyse, Konzept, Entwurf, Implementierung, Test und Dokumentation. Die Analysephase diente der Anforderungsermittlung, gefolgt von Entwurf und Programmierung sowie Tests zur Sicherstellung der Funktionalität. Die Soll-Phase und Implementierung umfassen zusätzlich die Entwicklung eines Onboarding-Tutorials sowie einer In-App-Feed-back-Funktion, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Eine detaillierte Übersicht der Stundenverteilung ist in der Tabelle 1 im Anhang A1 enthalten.

## 2.2 Abweichungen vom Antrag

Gegenüber dem ursprünglichen Projektantrag wurde der Funktionsumfang wie folgt erweitert. Ergänzt wurden ein Onboarding-Tutorial und eine In-App-Feedback-Funktion, um die Be-nutzerfreundlichkeit und die Interaktivität der App zu verbessern. Das Onboarding erleichtert neuen Nutzenden den Einstieg in die Anwendung, während die Feedback-Funktion eine direkte Rückmeldung ermöglicht und so zur kontinuierlichen Verbesserung beiträgt. Der Ge-samtzeitrahmen von 80 Stunden blieb unverändert; der Mehraufwand wurde durch optimierte Arbeitsschritte und eine angepasste Zeitverteilung ausgeglichen.

## 2.3 Ressourcenplanung

Zur Umsetzung stehen ein Windows-Laptop, ein Android-Smartphone sowie die Software Android Studio, Kotlin und Firebase zur Verfügung. Versionierung und Datensicherung er-folgen über GitHub. Zusätzliche Tools wie Draw.io, Microsoft Word und PlanUML unterstützen die Erstellung von Diagrammen und der Dokumentation.

An Personalressourcen wurden acht Stunden für einen fachlichen Betreuer einkalkuliert, der bei fachlichen Themen unterstützen konnte und Teile der Analyse- sowie Planungsphase begleitete.

## 2.4 Vorgehensmodell

Für die Umsetzung wurde ein phasenorientiertes Vorgehensmodell auf Basis des V-Modells angewendet. Die Struktur gliederte sich in klar definierte Phasen von der Anforderungs-analyse über Entwurf, Implementierung und Test bis hin zur Abnahme. Das V-Modell bot durch die enge Verknüpfung von Entwicklungs- und Testphasen eine systematische Vorge-hensweise und erhöhte Nachvollziehbarkeit. Ergänzend wurden kurze Feedbackzyklen nach jeder umgesetzten Funktion (z. B. Login, Quiz, Feedback, Tutorial) integriert, um frühzeitig Qualitätssicherung und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. So konnte trotz fester Phasenstruktur flexibel auf Designänderungen und Testergebnisse reagiert werden.

# Analysephase

In der Analysephase werden die Anforderungen an die UML-Lern-App systematisch erfasst und konkretisiert. Dabei werden sowohl funktionale als auch nicht-funktionale Anforderungen beschrieben, um sicherzustellen, dass alle für den Lernbetrieb relevanten Aspekte berücksichtigt werden. Untersucht wird, wie Lernende UML-Diagramme bisher erarbeiten und welche Schwächen der analogen Methode durch die App behoben werden sollen. Diese Phase bildet die Grundlage für den anschließenden Entwurf und die technische Umsetzung der Anwendung.

## 3.1 Ist-Analyse

Der Unterricht an der IAD-Bildungszentrum Marburg GmbH basiert derzeit auf klassischen Lehrmethoden, bei denen die Lernenden UML-Diagramme in Papier- oder PDF-Form üben. Eine unmittelbare Rückmeldung zu den Ergebnissen erfolgt nicht; Korrekturen werden von Lehrkräften manuell durchgeführt und können nicht zentral dokumentiert werden. Auch der individuelle Lernfortschritt ist nicht transparent einsehbar. Vorhandene Tools wie draw.io oder PlantUML ermöglichen zwar das Zeichnen von Diagrammen, unterstützen jedoch keinen interaktiven Lernprozess mit Feedback-, Notiz- oder Fortschrittsfunktionen. Das Fehlen einer digitalen, benutzerfreundlichen Lösung führt zu hohem Zeitaufwand und geringerer Motivation bei den Lernenden. Eine moderne, mobile App-Lösung kann diese Probleme beseitigen, indem sie Lernfortschritte automatisch erfasst, Fehler dokumentiert und Lerninhalte flexibel zur Verfügung stellt.

## 3.2 Funktionale Anforderungen

Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer interaktiven Android-App, die den Lernprozess für UML-Diagramme digitalisiert und Lernende beim eigenständigen Üben unterstützt. Die Anwendung bietet einen rollenbasierten Zugang über Firebase Authentication, bei dem zwischen User (Lernende) und Admin (Lehrkräfte) unterschieden wird. Lernende können sich registrieren, anmelden, Kurse auswählen, Quizze durchführen, Notizen anlegen und Feedback abgeben. Administratoren verwalten Kurse, Lerneinheiten und Fragen direkt in der App. Alle Benutzerdaten und Lernfortschritte werden in Firebase Firestore gespeichert und beim Login automatisch der jeweiligen Rolle zugeordnet. Die App umfasst folgende Haupt-funktionen: Ein Kurs- und Lerneinheitensystem strukturiert die Inhalte in Themenbereiche (Courses und Units), die jeweils Quizfragen mit Antwortoptionen, Lösung und Punktewert enthalten. Das Quizmodul lädt die Fragen dynamisch aus Firestore, zeigt sie nacheinander an und berechnet nach Abschluss Punktestand, Erfolgsquote und Level. Eine Fehlerliste speichert falsch beantwortete Fragen für gezieltes Wiederholen, während ein integrierter Timer die Bearbeitungszeit begrenzt. Über die Notizenfunktion können Lernende eigene Gedanken oder Erklärungen speichern, die sowohl offline verfügbar als auch automatisch synchronisiert werden. Das Level- und Punktesystem motiviert durch Fortschrittsanzeigen und Levelaufstiege, die im Profil dargestellt werden. Zur Unterstützung des Lernprozesses enthält die App ein kurzes Onboarding-Tutorial, das neue Nutzer durch die wichtigsten Bereiche führt, sowie eine Feedback-Funktion, über die Anregungen oder Fehlermeldungen direkt an die Entwicklerin gesendet werden können. Ein separater Administrationsbereich erlaubt Lehrkräften das Erstellen und Bearbeiten von Kursen und Fragen in Echtzeit. Die gesamte Kommunikation erfolgt verschlüsselt, und die Firestore Regeln sichern die Daten gegen unbefugten Zugriff. Dank Offline-Caching bleibt die Anwendung auch ohne Internet-verbindung voll funktionsfähig. Damit erfüllt die UML-Lern App sämtliche im Projektantrag definierten Anforderungen. Eine detaillierte tabellarische Funktionsübersicht mit technischen Zuordnungen ist in der Tabelle 2 im Anhang A2 enthalten.

## 3.3 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Die Wirtschaftlichkeit des Projekts wurde anhand der Entwicklungskosten und des erwarteten Nutzens für die IAD untersucht. Da die Entwicklerin als Umschülerin kein Gehalt erhält, entfallen Personalkosten. Stattdessen wurde der Zeitaufwand der betreuenden Fachkraft als kalkulatorischer Aufwand berücksichtigt. Ziel der Betrachtung war es, den Nutzen für die IAD darzustellen, insbesondere die Zeitersparnis für Dozenten und die Reduktion des Verwal-tungsaufwands durch die App.

### 3.3.1 Make-or-Buy-Entscheidung

Zu Beginn wurde geprüft, ob eine bestehende Lernplattform wie Moodle, OpenOLAT oder Udemy Business eingesetzt werden könnte. Diese Systeme bieten zwar umfangreiche Funktionen, sind jedoch serverbasiert, kostenpflichtig und nicht auf Offline-Nutzung ausgelegt. Zudem wäre eine Anpassung an die spezifischen Anforderungen der IAD insbesondere das rollenbasierte Rechtesystem (Lehrkraft/Lernende) und die Integration von Firebase mit zusätzlichem Aufwand verbunden.

Die Eigenentwicklung der UML-Lern-App in Kotlin mit Firebase Firestore bot dagegen folgen-de Vorteile: Keine Lizenz- oder Wartungskosten; Offline-Fähigkeit; volle Kontrolle über Datenspeicherung (DSGVO-konform, Firebase Cloud in EU-Region); Erweiterbarkeit für künftige Module oder Kurse. Auf Basis dieser Argumente fiel die Entscheidung auf die Eigenentwicklung („Make“).

### 3.3.2 Projektkosten

Da keine Lohnkosten für die Entwicklerin anfallen, beschränken sich die Projektkosten auf den Betreuungsaufwand, Arbeitsmittel und Infrastruktur. Die Kalkulation basiert auf einem Ansatz von 8 Stunden für den Betreuer (technische Begleitung, Feedback, Abnahme) sowie den pauschalen Nutzungskosten der Hardware und Firebase-Umgebung.

| Kostenart | Anzahl/ Zeit | Satz | Kosten (€) | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Betreueraufwand (IAD) | 8 Stunden | 40 €/Std. | 320 € | Fachliche Betreuung, Abnahme |
| Arbeitsplatz & Internet | 80 Stunden | 5 € / Std. | 400 € | Strom, PC, Verbindung |
| Firebase-Ressourcen | 3 Monate | 10 €/Monat | 30€ | Cloud-Nutzung (Speicher, Authentifizierung) |
| Gesamtkosten | - | - | ≈750€ | -- |

Tabelle 3 Projektkosten

Da der Firebase Spark Plan (kostenlose Stufe) genutzt wurde, fallen keine laufenden Kosten an. Eventuelle Erweiterungen (z. B. Analytics oder Cloud Functions) könnten in der Zukunft geringe Zusatzkosten verursachen.

### 3.3.3 Nutzen und Einsparungen

Die App reduziert den administrativen Aufwand erheblich. Vor der Einführung mussten Trainer Quizfragen ausdrucken, manuell korrigieren und Ergebnisse übertragen. Pro Kurs mit 20 Lernenden dauerte dies durchschnittlich 10 Minuten pro Lernendem und Woche. Durch die automatische Auswertung in der App entfallen diese Aufgaben fast vollständig. Bei 20 Lernenden über 40 Unterrichtswochen ergibt sich:

20 Lernende × 10 Minuten × 40 Wochen = 8 000 Minuten = 133 Stunden pro Jahr

Bei einem Dozentenstundensatz von 30 € entspricht das einer jährlichen Einsparung von:

133 Stunden × 30 € = ≈ 4 000 €

Weitere qualitative Vorteile:

Trainer können die gewonnene Zeit für inhaltliche Betreuung oder neue Kurse nutzen. Lernende erhalten sofortiges Feedback, was den Lernerfolg verbessert. Papierverbrauch und Druckkosten sinken. Ergebnisse sind digital archiviert und jederzeit auswertbar. Das Image der IAD als moderne Bildungseinrichtung wird gestärkt.

### 3.3.4 Amortisation und Fazit

Die Gesamtkosten der Entwicklung belaufen sich auf rund 750 €.

Bei einer jährlichen Zeitersparnis von etwa 4 000 € amortisiert sich die App bereits nach:

750 € / 4 000 € ≈ 0,19 Jahre = ca. 2,3 Monate

Damit ist das Projekt nicht nur wirtschaftlich sinnvoll, sondern auch langfristig profitabel. Die Anwendung spart Dozenten dauerhaft Zeit, senkt interne Aufwände und verbessert die Unterrichtsqualität. Auch wenn keine direkten Einnahmen entstehen, führt der indirekte Nutzen zu einer messbaren Effizienzsteigerung für die IAD. Das Projekt trägt somit unmittelbar zur wirtschaftlichen und organisatorischen Optimierung der Schulungsprozesse bei.

## 3.4 Qualitätsanforderungen

Neben den fachlichen Funktionen wurden auch qualitative Anforderungen definiert, die Leistung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit der Anwendung sicherstellen. Die App soll stabil, intuitiv und plattformgerecht funktionieren und dabei den Datenschutzbestimmungen entsprechen. Die Benutzerfreundlichkeit steht im Vordergrund: Eine klare, übersichtliche Oberfläche nach den Richtlinien des Material Design sorgt für eine intuitive Bedienung. Alle Texte und Icons sind für mobile Geräte optimiert, und Animationen unterstützen den Lernfluss, ohne abzulenken. Zur Leistung zählt, dass das Quiz, auch bei mehreren Datenabfragen, schnell reagiert und Ergebnisse in Echtzeit anzeigt. Durch lokale Zwischenspeicherung (Offline-Cache) bleibt die App auch bei instabiler Verbindung funktionsfähig, wodurch eine hohe Verfügbarkeit erreicht wird. Hinsichtlich Sicherheit werden alle Benutzerdaten ausschließlich über verschlüsselte HTTPS-Verbindungen übertragen. Die Authentifizierung erfolgt über Firebase, sodass keine sensiblen Passwörter in der App gespeichert werden. Über Firestore Security Rules wird der Zugriff auf Daten strikt nach Benutzerrolle kontrolliert. Die App erfüllt zudem grundlegende Anforderungen an Datenschutz und Integrität, indem nur notwendige personenbezogene Daten (z. B. Benutzername, UID) gespeichert werden. Ein weiteres Ziel war die Wartbarkeit und Erweiterbarkeit. Durch den modularen Aufbau im MVVM-Architekturmuster (Model–View–ViewModel) können neue Funktionen wie zusätzliche Kurse, Auswertungen oder Lernstatistiken ohne größere Codeanpassungen ergänzt werden. Die Qualitäten sind im Pflichtenheft A3 dokumentiert.

## 3.5 Anwendungsfälle

Das System unterstützt zwei Akteure: Lernende und Administratoren. Lernende können nach dem Login Kurse auswählen, Fragen beantworten und Ergebnisse direkt einsehen. Fehler werden gespeichert und können wiederholt geübt werden. Administratoren verwenden die App, um Kurse und Fragen zu pflegen und Inhalte laufend zu aktualisieren. Eine grafische Darstellung der Anwendungsfälle befindet sich im Use case Diagramm siehe Anhang A4.

## 3.6 Verweis auf das Lastenheft

Alle funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen sind im Anhang A5 Lastenheft detailliert beschrieben. Das Lastenheft definiert Muss- und Kann-Kriterien sowie Abgren-zungen des Projekts und bildet die Grundlage für die Abnahme.

# Entwurfsphase

Dieses Kapitel beschreibt die technische und gestalterische Planung der UML-Lern-App. Hier werden die grundlegende Architektur, die Struktur der Datenbank, das Design der Benutzeroberfläche sowie der Aufbau der App erläutert. Die Entwurfsphase bildet somit den Übergang zwischen der theoretischen Planung und der praktischen Umsetzung.

## 4.1 Zielplattform

Für die Umsetzung der UML-Lern-App wurde die Android-Plattform als Zielumgebung gewählt. Ausschlaggebend dafür waren die weite Verbreitung von Android-Geräten, die einfache Verfügbarkeit von Entwicklungswerkzeugen sowie die Möglichkeit, moderne Technologien wie Firebase direkt zu integrieren. Als Programmiersprache kommt Kotlin zum Einsatz, da sie von Google offiziell unterstützt wird, eine klare Syntax besitzt und sich besonders gut für mobile Anwendungen eignet. Die Datenhaltung erfolgt in der Cloud Firestore-Datenbank von Firebase, die eine dokumentenbasierte Struktur bietet und sowohl Online- als auch Offline-Betrieb ermöglicht. Diese Architektur erlaubt eine flexible, sichere und leicht erweiterbare Speicherung aller Benutzerdaten, Kurse und Quiz-Ergebnisse. Die App folgt dem Client-Server-Prinzip: Der Client (die Android-App) kommuniziert mit dem Server (Firebase-Dienste) über eine gesicherte HTTPS-Verbindung. Dadurch können Benutzer weltweit auf ihre persönlichen Daten zugreifen, ohne dass lokale Server notwendig sind. Die Anwendung wurde auf Emulatoren (Pixel 6, Android 14) und auf realen Geräten wie dem Samsung A56 getestet. Die Entwicklungsumgebung war über ein GitHub-Repository versioniert. Damit wird sichergestellt, dass die Anwendung flüssig läuft und gleichzeitig auch auf älteren Geräten nutzbar bleibt. Die Kombination aus Kotlin, Firebase und Android Studio bietet somit eine moderne, performante und zukunftssichere Grundlage für die Umsetzung der Lern-App. Ausschnitt aus der Datei build.gradle (Projektabhängigkeiten) ist im  Anhang A6.

4.2 Architektur und Designprinzip

Die Architektur der UML-Lern-App basiert auf dem Model-View-ViewModel-Muster (MVVM), einem bewährten Architekturkonzept für Android-Anwendungen. Dieses Muster trennt die Datenhaltung, die Geschäftslogik und die Benutzeroberfläche klar voneinander. Dadurch bleibt die Anwendung modular aufgebaut, leicht wartbar und flexibel erweiterbar.

Abbildung 1 MVVM- Prinzip

Das Model repräsentiert die Datenebene. Hier befinden sich alle Datenklassen, die direkt der Struktur der Firestore-Datenbank entsprechen beispielsweise User, Admin, Course, Unit, Question. Diese Klassen enthalten keine Logik, sondern dienen ausschließlich der Daten-haltung und -übertragung.

Das ViewModel bildet die Vermittlungsschicht zwischen Daten und Benutzeroberfläche. Es ruft Daten aus dem Repository ab, validiert Eingaben, verarbeitet sie und bereitet sie für die Anzeige in der View vor. Außerdem überwacht das ViewModel Änderungen und aktualisiert die Oberfläche automatisch über LiveData, sobald sich Daten in Firestore ändern. Die View umfasst die Benutzeroberfläche also Activities, Fragments und die zugehörigen XML-Layouts. Sie ist für die Darstellung und Interaktion zuständig, enthält jedoch keine Geschäftslogik. Über Data Binding kommuniziert sie direkt mit dem ViewModel, wodurch eine klare Trennung zwischen Darstellung und Logik gewährleistet ist. Zwischen ViewModel und Datenebene vermittelt ein Repository, dass alle Firebase-Operationen (Create, Read, Update, Delete) kapselt. Das Repository stellt eine einheitliche Schnittstelle für den Datenzugriff bereit und sorgt dafür, dass Änderungen an der Datenquelle (z. B. Firestore) keine Anpassungen in der restlichen Anwendung erfordern. Dadurch bleibt der Code übersichtlich, testbar und langfristig erweiterbar.

Die UML-Lern-App gliedert sich in fünf zentrale Funktionsmodule:

- Benutzermanagement Registrierung, Login und Rollenprüfung

- Kurs- und Unitverwaltung   Laden und Anzeigen der Lerneinheiten

- Quizsystem dynamische Anzeige von Fragen, Bewertung und Ergebnisdarstellung

- Adminbereich Verwaltung von Kursen und Fragen

- Notizenfunktion (persönliche Lernunterstützung durch eigene Einträge)

Das grafische Design orientiert sich am Material Design von Google. Ziel war eine übersichtliche, barrierearme und responsive Oberfläche mit klarer Farbstruktur, moderner Typografie und konsistenten Interaktionselementen. Durch die Verwendung von Constraint-Layouts und Material Komponenten (z. B. Buttons, FloatingActionButtons und Cards) entstand ein modernes, benutzerfreundliches Erscheinungsbild, das auch auf unterschied-lichen Bildschirmgrößen stabil funktioniert.

## 4.3 Datenmodell und Firestore-Struktur

Die Datenspeicherung der UML-Lern-App erfolgt über Firebase Cloud Firestore, eine dokumentenorientierte NoSQL-Datenbank, deswegen werden Daten im JSON-Format gespeichert. Firestore organisiert Daten in Collections (Sammlungen) und Documents (Dokumenten) und ist somit besonders flexibel und leistungsfähig für mobile Anwendungen. Dieses Modell ermöglicht eine hierarchische, leicht erweiterbare Datenhaltung, die speziell für An-wendungen mit wechselnder Internetverbindung geeignet ist. Die App greift in Echtzeit auf Firestore zu, wobei alle Daten zentral gespeichert und automatisch synchronisiert werden

### 4.3.1 Zentrale Entitäten

Die Firestore-Datenbank bildet die Grundlage aller Anwendungsfunktionen. Im Mittelpunkt steht die Sammlung users, in der alle Benutzerprofile gespeichert werden. Jedes Profil enthält Informationen wie Benutzername, E-Mail-Adresse, Rolle (user oder admin), Punktestand und Lernfortschritt. Die Datenspeicherung erfolgt in einer klar strukturierten Firestore-Organisation. Die Sammlung courses enthält alle Lernkurse mit Titel, Beschreibung und Schwierigkeitsgrad. Innerhalb jedes Kurses sind die zugehörigen units (Lerneinheiten) angelegt, die wiederum mehrere questions (Fragen) enthalten. Diese hierarchische Struktur bildet den Lernpfad der App ab. Die Sammlung attempts dokumentiert die Quizversuche der Lernenden mit Punktzahl, Dauer und Abschlusszeit. Notes sind als persönliche Subcollection innerhalb des Benutzer Dokuments angelegt und ermöglichen das Speichern individueller Notizen. In der Sammlung feedback werden Rückmeldungen und Bewertungen der Nutzenden abgelegt, die von Administratoren ausgewertet werden können. Durch diese Organisation entsteht ein nachvollziehbares und konsistentes Datenmodell, das die zentralen Funktionen der App vollständig unterstützt. Alle Entitäten sind als Kotlin-Data-Classes implementiert, wodurch eine direkte Verbindung zwischen Datenbankstruktur und Quellcode besteht.

### 4.3.2 Beziehungen zwischen den Entitäten

Die Beziehungen zwischen den Datenelementen sind logisch und übersichtlich aufgebaut. Ein Benutzer kann mehrere Quizversuche, Notizen und Feedback-Einträge besitzen, wodurch eine 1-n-Beziehung zwischen der Entität User und ihren abhängigen Daten entsteht. Ein Kurs besteht aus mehreren Einheiten, und jede Einheit wiederum aus mehreren Fragen –diese Beziehungen sind als Komposition umgesetzt, da untergeordnete Elemente ohne ihren übergeordneten Kontext nicht existieren. Das vollständige Klassendiagramm mit allen Entitäten, Beziehungen und Kardinalitäten befindet sich im Anhang A7.

### 4.3.3 Sicherheit und Rollenmodell

Ein zentraler Bestandteil der Architektur ist das Sicherheits- und Rollenmodell, das den Zu-griff auf Daten präzise steuert. Die UML-Lern-App nutzt Firebase Authentication zur Authentifizierung und Firestore Security Rules für den Zugriffschutz (siehe Rollen Regeln im Anhang A8 Zugriffsrollen) Jeder Benutzer wird eindeutig durch eine UID identifiziert und besitzt in der Sammlung Users ein Feld Rolle, das die jeweilige Rolle definiert. Es werden zwei Rollen unterschieden: User (Lernende) und Admin. User dürfen Quizze absolvieren, eigene Notizen erstellen und Feedback geben, haben jedoch keine administrativen Rechte. Admins dürfen zusätzlich Kurse und Fragen erstellen, bearbeiten und löschen. Beim Anmelden wird die Rolle automatisch aus Firestore geladen, damit die Oberfläche (z. B. Adminbereich) dynamisch angepasst werden kann. Dadurch ist gewährleistet, dass Lernende keine administrativen Bereiche betreten können.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | // USERS match /users/{userId} { allow read: if true; // für Username/Email-Lookup allow create: if signedIn() && userId == me(); allow update, delete: if signedIn() && (userId == me() ¦¦ isAdmin()); } // COURSES (+ nested) match /courses/{courseId} { allow read: if signedIn(); allow create, update, delete: if isAdmin(); match /questions/{qId} { allow read: if signedIn(); allow create, update, delete: if isAdmin(); } |
| --- | --- |

Abbildung 2 Auszug Sicherheitsregeln

Diese Regeln stellen sicher, dass Benutzer ausschließlich ihrer eigenen Daten lesen oder schreiben können und nur Administratoren Änderungen an Kursen oder Fragen vornehmen dürfen. Alle Verbindungen zwischen App und Firestore erfolgen verschlüsselt über HTTPS (TLS 1.2). Zusätzlich werden alle Benutzereingaben in der App validiert, um fehlerhafte oder unerlaubte Datenübertragungen zu verhindern. Damit ist ein robustes, rollenbasiertes Sicherheitssystem gewährleistet, das Datenschutz, Integrität und Stabilität sicherstellt.

### 4.3.4 Offline-Struktur und Synchronisation

Firestore unterstützt die lokale Datenspeicherung, wodurch alle Daten auch offline verfügbar sind. Wenn das Gerät keine Internetverbindung hat, werden Änderungen zunächst lokal zwischengespeichert. Sobald wieder eine Verbindung besteht, synchronisiert Firestore diese automatisch mit der Cloud. Dies betrifft insbesondere Notizen, Quizversuche und Feedback-Einträge, die Lernende jederzeit erfassen können. Die hierarchische Struktur folgt dabei festen Pfaden, z. B. /users/uid123/notes/note01 oder /courses/course01/units/unit01/questions/q01. Diese klare Organisation ermöglicht eine effiziente Abfrage, Synchronisation und spätere Auswertung der Daten. Sie trägt entscheidend zur Stabilität und Benutzerfreundlichkeit der Anwendung bei, insbesondere in schulischen Netzwerken mit eingeschränktem Internetzugang.

## 4.4 Benutzeroberfläche

Die grafische Gestaltung orientiert sich am Material Design von Google und folgt dem IAD-Farbschema mit einem kräftigen Rot (#C62828) als Akzentfarbe und Weiß als Hintergrund. Das Erscheinungsbild ist bewusst schlicht und klar gehalten, mit großzügigen Abständen, klarer Typografie und einem hohen Kontrast. Als Schriftart kommt Roboto zum Einsatz. Die wichtigsten Ansichten der App sind: die Login- und Registrierungsseite, die Kursübersicht, die Quiz-Ansicht, die Ergebnisanzeige, die Fehlerliste, die Notizverwaltung und die Feed-back-Seite, Für Administratorinnen und Administratoren existiert eine eigene Verwaltungs-oberfläche, über die neue Kurse oder Fragen angelegt, geändert und gelöscht werden können. Alle Ansichten wurden zunächst als Mockups entworfen und anschließend als XML-Layouts umgesetzt. Symbole stammen aus den „Outlined Material Icons“, und sämtliche Oberflächen sind responsiv. Die Entwürfe sind im Anhang A9 zu sehen.

## 4.5 Technischer Aufbau

Die App besteht aus mehreren Activities und Fragmenten, die gemeinsam die Hauptmodule bilden. Beim Start prüft die Splash-Activity, ob ein Benutzer angemeldet ist, und leitet je nach Status zur Login-Activity oder zur Hauptansicht weiter. Die Main-Activity enthält eine Navigationsleiste, über die auf Kurse, Notizen, Fehlerliste und Profil zugegriffen werden kann. Die Quiz-Funktion bildet den zentralen Bestandteil der Anwendung. Vor Beginn kann die Anzahl der Fragen gewählt werden; die Aufgaben erscheinen in zufälliger Reihenfolge, um Lerneffekte zu vermeiden. Bei Multiple-Choice-Fragen werden Teilpunkte vergeben: richtige Antworten erhöhen, falsche reduzieren die Punktzahl, jedoch nie unter null. Die App bietet zwei Modi – einen Übungsmodus ohne Zeitlimit und einen Prüfungsmodus mit Timer, der das Quiz automatisch beendet. Nach Abschluss werden Ergebnis und Lernfortschritt berechnet; falsch beantwortete Fragen werden in einer Fehlerliste gespeichert. Dank Firestore-Offline-Caching funktioniert die App auch ohne Internetverbindung, wobei Daten nachträglich synchronisiert werden. Ein separater Administrationsbereich ermöglicht autorisierten Benutzerinnen und Benutzern das Erstellen und Bearbeiten von Kursen und Fragen. Der Ablauf ist im Aktivitätsdiagramm (Anhang A10) dargestellt.

# Implementierungsphase

Die Implementierungsphase umfasst die technische Realisierung der in der Entwurfsphase konzipierten Funktionen. Schwerpunkt lag auf der Umsetzung der Benutzerverwaltung, der Quizlogik und der Firestore-Anbindung, um eine lauffähige Android-App zu schaffen. Alle Module wurden modular aufgebaut, getestet und anschließend zu einer funktionierenden Gesamtanwendung zusammengeführt.

## 5.1 Implementierung der Datenstrukturen

Zu Beginn der Implementierungsphase wurden alle notwendigen Collections (Sammlungen) und Subcollections angelegt. Da Firestore als NoSQL-Datenbank arbeitet, werden die Daten nicht in Tabellenform, sondern in JSON-Strukturen gespeichert und dargestellt.

Jede dieser Sammlungen wurde durch eine entsprechende Kotlin-Datenklasse im Package data.model abgebildet. Beispiele sind User.kt mit Feldern für UID, Benutzername, E-Mail, Rolle, Punkte und Level, Course.kt mit Titel, Beschreibung und Levelanforderung sowie Question.kt mit Fragetext, Antwortmöglichkeiten und korrekter Lösung. Diese Struktur ermöglicht eine klare Trennung zwischen Anwendungslogik und Datenspeicherung. Zur Sicherung der Daten wurden Firestore Security Rules implementiert, die Zugriffe nach Benutzerrolle einschränken. Die Datenstruktur wurde so gestaltet, dass Offline-Caching und automatische Synchronisierung unterstützt werden. Die Struktur der Datenspeicherung kann im Anhang A11 nachvollzogen werden.

## 5.2 Implementierung der Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche wurde mit XML-Layouts in Android Studio entwickelt und folgt den Material-Design-Richtlinien von Google. Zur Gewährleistung einer einheitlichen Struktur kommen ConstraintLayout und LinearLayout zum Einsatz. Die Navigation zwischen den Hauptbereichen der App (Login, Kursübersicht, Quiz, Profil, Notizen) erfolgt über Activities und Buttons. Die Oberflächen wurden in den Dateien activity_login.xml, activity_quiz.xml, activity_profile.xml, activity_admin.xml und activity_notes.xml umgesetzt und bilden die grafische Benutzeroberfläche der jeweiligen App-Module. Icons und Farben wurden mit der Android-Resource-API verwaltet. Die Einbindung von Animations-Effekten so entworfen, dass sie übersichtlich und barrierearm sind: hohe Kontraste, große Touch-Flächen und responsive Anordnung für verschiedene Displaygrößen. Das Farbschema orientiert sich am Corporate Design der IAD (Mischung aus Rot, Weiß und Grautönen). Zentrale Views sind (z. B. Fade-In bei Activity-Wechseln) verbessert die Benutzererfahrung. Screenshot einer fertigen Ansicht befinden sich im Anhang A12.

## 5.3 Implementierung der Geschäftslogik

Die Geschäftslogik wurde gemäß dem MVVM-Muster umgesetzt. Die Verarbeitung von Benutzereingaben, Datenabrufen und Rückmeldungen geschieht über ViewModels mit Repository-Anbindung. Codeausschnitt aus der MainActivity mit Firebase-Verbindung Anhang A13 Mainactivity) Das LoginViewModel steuert Registrierung, Authentifizierung und Rollenprüfung über FirebaseAuth. (Siehe Anhang A14). Das QuizViewModel lädt die Fragen, prüft Antworten, berechnet den Punktestand und speichert das Ergebnis in attempts. (Siehe Anhang A15). Das NotesViewModel verwaltet (Anhang A16) CRUD-Operationen auf den Subcollections users/{uid}/notes. Die Anwendung nutzt Kotlin-Coroutines für asynchrone Operationen und stellt so eine flüssige Nutzererfahrung sicher. Die Fehlerbehandlung wird über try-catch-Blöcke und Firebase-Callbacks realisiert, wobei Fehlermeldungen als Toast-Benachrichtigungen angezeigt werden. Das gesamte System ist so konzipiert, dass es bei Ausfällen oder Offline-Phasen keine Datenverluste gibt. Lokale Änderungen werden im Cache gespeichert und sobald möglich synchronisiert. Für die Admins wurde eine separate Logik implementiert, die CRUD-Operationen in den Kurs- und Fragensammlungen erlaubt. (Siehe Anhang A17) Damit wurde die in Kapitel vier beschriebene Architektur vollständig technisch umgesetzt. Die App ist nach Abschluss dieser Phase funktionsfähig, stabil und bereit für die Test- und Abnahmephase.

## 5.4 Wichtige technische Entscheidungen

Im Verlauf der Implementierung mussten mehrere zentrale technische Entscheidungen getroffen werden. Die wichtigste betraf die Wahl der Datenbank. Nach dem Vergleich einer relationalen SQL-Lösung mit einer dokumentenorientierten Variante fiel die Entscheidung zugunsten von Firebase Firestore, da diese eine flexible Datenstruktur, automatische Synchronisierung und Offline-Nutzung ermöglicht. Zudem reduziert der Verzicht auf ein separates Backend die Komplexität und den Wartungsaufwand.

Architektur wurde das Model-View-ViewModel-Muster (MVVM) umgesetzt, um Datenhaltung, Logik und Benutzeroberfläche klar zu trennen. Dadurch bleibt der Code übersichtlich, testbar und leicht erweiterbar. Für die Verwaltung von Benutzerrechten wurde ein einfaches Rollenmodell eingeführt, das zwischen „user“ und „admin“ unterscheidet. Die Prüfung erfolgt automatisch über Firebase Authentication.

Schließlich wurde entschieden, Firestore-Daten lokal zu cachen, um eine zuverlässige Offline-Funktionalität sicherzustellen.

Diese Entscheidungen führten zu einer stabilen, sicheren und wartungsfreundlichen Anwendung, die die Projektziele vollständig erfüllt

# Testphase

Ziel der Testphase war die Überprüfung der Funktionsfähigkeit, Stabilität und Datensicherheit der UML-Lern-App. Alle Hauptmodule wurden mithilfe von Black-Box-Tests geprüft, bei denen ausschließlich das Verhalten der Anwendung aus Benutzersicht bewertet wurde. Die Tests wurden von mehreren Umschülerinnen und Umschülern der IAD Marburg sowie vom Projektbetreuer durchgeführt. Getestet wurde auf verschiedenen Android Geräten (Versionen 10–13) und im Emulator, um Kompatibilität und Leistung sicherzustellen. Im Fokus standen die Kernfunktionen der App: Die Benutzerverwaltung über Firebase Authentication ermöglichte eine fehlerfreie Registrierung, Anmeldung und Rollentrennung zwischen Lernenden und Administratoren. Das Quizmodul zeigte Fragen korrekt an, berechnete die Punktzahl zuverlässig und speicherte die Ergebnisse in Firestore. Mehrere Testläufe bestätigten, dass der Timer das Quiz korrekt beendete und alle Resultate im Profil angezeigt wurden. Das Notizen-Modul funktionierte stabil; Einträge konnten offline erstellt und nach Wiederverbindung automatisch synchronisiert werden. Auch die Feedback Funktion und das Onboarding-Tutorial wurden erfolgreich getestet. Prüfungen der Firestore Security Rules zeigten, dass ausschließlich autorisierte Benutzer auf ihre eigenen Daten zugreifen konnten. Die Anwendung zeigte insgesamt eine hohe Stabilität, kurze Ladezeiten und eine zuverlässige Synchronisierung mit Firebase. Kleinere Layoutanpassungen (z. B. Schriftgröße, Button-Abstand) wurden nach Rückmeldung der Testgruppe optimiert. Alle definierten Testfälle verliefen erfolgreich, und die App erfüllt die im Projektantrag festgelegten Anforderungen vollständig. Eine Übersicht der einzelnen Testfälle befindet sich im Anhang A18.

# Abnahmephase

Nach Abschluss der Testphase wurde die Anwendung der Projektbetreuer vorgestellt und auf einem Android-Gerät demonstriert. Ziel der Abnahme war die Überprüfung, ob alle im Projektantrag definierten Anforderungen vollständig umgesetzt und die App stabil lauffähig ist. Während der Präsentation wurden die zentralen Funktionen (Benutzerregistrierung, Login, Kursauswahl, Quiz, Notizen, Feedback sowie die administrative Kursverwaltung) erfolgreich vorgeführt. Alle Abläufe liefen fehlerfrei, und die Synchronisierung mit Firebase funktionierte in Echtzeit. Der Betreuer bestätigte die vollständige Umsetzung der Anforderungen. Besonders positiv bewertet wurden die übersichtliche Benutzeroberfläche, das Offline-Caching und die klare Rollentrennung zwischen Lernenden und Administratoren. Kleinere Anpassungen an Farbgestaltung und Schriftgröße wurden anschließend vorgenommen, um die Lesbarkeit zu optimieren. Das Projekt gilt damit als erfolgreich abgenommen. Ein Abgleich der umgesetzten Funktionen findet sich im Ist-Soll-Vergleich (Anhang A19).

# Projektergebnisse

Alle Projektschritte von der Analyse über die Implementierung bis zur Test- und Abnahmephase wurden systematisch geplant, umgesetzt und dokumentiert. Die technische Umsetzung erfolgte in Android Studio mit Kotlin unter Verwendung von Firebase für Authentifizierung, Datenspeicherung und Sicherheit. Struktur, Datenmodelle und Architekturentscheidungen sind in dieser Dokumentation beschrieben und durch Diagramme, Codebeispiele und Testergebnisse im Anhang nachvollziehbar dargestellt. Das Projektziel, den Lernprozess für UML-Diagramme zu digitalisieren, wurde erreicht. Die Anwendung überzeugt durch Stabilität, Benutzerfreundlichkeit und eine sichere, rollenbasierte Zugriffskontrolle.

# Fazit und Ausblick

## 9.1 Lessons Learned

Im Verlauf der Entwicklung der UML-Lern-App konnten umfangreiche praktische Erfahrungen in der Planung, Umsetzung und Qualitätssicherung eines Softwareprojekts gesammelt werden. Das Projekt bot die Möglichkeit, theoretische Kenntnisse aus der Umschulung in einem realen Anwendungsszenario anzuwenden und zu vertiefen. Ein wesentlicher Erkenntnisgewinn ergab sich durch die Arbeit mit der MVVM-Architektur, die eine klare Trennung von Daten, Logik und Präsentation ermöglicht. Dabei wurde deutlich, wie wichtig eine strukturierte Codeorganisation und ein sauberes Datenmodell für Wartbarkeit, Erweiterbarkeit und Fehlersuche sind. Die konsequente Anwendung dieses Musters trug wesentlich zur Stabilität und Übersichtlichkeit der Anwendung bei.

Ein weiterer zentraler Lernaspekt war die Integration von Firebase als Cloud-Backend. Die Implementierung sicherer Firestore-Regeln, die Datensynchronisation zwischen Offline- und Online-Betrieb sowie die Nutzung von Firebase Authentication führten zu einem vertieften Verständnis moderner Cloud-Technologien. Diese Themenbereiche waren im regulären Unterricht bislang nicht enthalten und wurden durch eigenständige Recherche praxisnah erarbeitet. Auch die Entwicklung in der Programmiersprache Kotlin, die nicht Teil des Lehrplans war, bot die Gelegenheit, eine moderne, für Android optimierte Sprache selbstständig zu erlernen und produktiv einzusetzen.

Besonders hervorzuheben ist der erfolgreiche Aufbau einer komplett funktionsfähigen Android-App mit eigenem Cloud-Backend, ein Bereich, der über den Unterrichtsstoff hinausgeht und in Eigeninitiative realisiert wurde. Darauf kann im Rahmen dieses Projekts besonderer Wert gelegt werden, da es sowohl technisches Verständnis als auch Selbstlernkompetenz unter Beweis stellt.

Abschließend lässt sich feststellen, dass das Projekt das Verständnis für Softwarearchitektur, Cloud-Integration, App-Design und agile Entwicklungsprozesse nachhaltig vertieft hat. Es stärkte sowohl das technische als auch das methodische Denken und verdeutlichte die Bedeutung von Planung, Dokumentation und kontinuierlicher Qualitätskontrolle für den erfolgreichen Abschluss eines IT-Projekts.

## 9-2 Ausblick

Für die Weiterentwicklung der UML-Lern-App sind mehrere funktionale Erweiterungen geplant. Eine Statistikfunktion soll künftig den Lernfortschritt visuell darstellen, und eine Exportoption ermöglicht die Ausgabe von Ergebnissen im PDF- oder Excel-Format. Ein Zertifikatsmodul wird automatisch Bestätigungen für erfolgreich absolvierte Einheiten erstellen. Darüber hinaus ist eine Funktion vorgesehen, mit der Lernende UML-Diagramme direkt in der App skizzieren können, um ihr Wissen praktisch anzuwenden. Langfristig ist eine Portierung auf iOS sowie eine Erweiterung um weitere Lernbereiche wie SQL oder Software-Testing denkbar

# A Anhang

## A1: Zeitplan / Stundenverteilung

Zurück zum Kapitel 2.1

| Nr. | Projektphase | Beschreibung | Zeit in Stunden |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IST-Analyse | Sichtung vorhandener Lernmaterialien, Analyse der Anforderungen. | 3 |
| 2 | Soll-Konzept | Definition der Zielsetzung, Funktionsumfang (Module, Quiz, Fortschrittsanzeige). | 3 |
| 3 | Planungsphase | Erstellung des Projektplans, Risikoanalyse, Auswahl der Firebase-Struktur. | 3 |
| 4 | Datenmodellierung | Entwurf der Firestore-Struktur (Sammlungen, Dokumente, Felder). | 4 |
| 5 | Oberflächenentwurf | Erstellung von Layouts (XML) für Login, Kursübersicht, Quiz, Profil, Notizen, Fehler-Wiederholung. | 4 |
| 6 | Implementierung | Firebase-Anbindung, Lernkontrolle-Logik, Benutzerprofil, DB-Zugriff und alle Funktionen. | 40 |
| 7 | Testing | Funktionstests, UI-Tests, Offline-Tests, Fehlerbehebung. | 7 |
| 8 | Dokumentation | Projektbericht, Diagramme, Screenshots, Quellcode-Auszüge. | 16 |
|  | Gesamt |  | 80 |

## A2: Funktionsübersicht

Zurück zum Kapitel 3.2

| Nr. | Funktion | Kurzbeschreibung |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registrierung & Login | Nutzer können ein Konto anlegen, sich anmelden und abmelden. Authentifizierung erfolgt über Firebase Authentication. |
| 2 | Rollen & Rechte | Zwei Rollen: Lernender und Administrator. Nur Admins dürfen Kurse und Fragen verwalten. |
| 3 | Kursauswahl | Lernende wählen einen Kurs und erhalten passende Lerninhalte und Quizfragen. |
| 4 | Quiz durchführen | Fragen beantworten, Feedback erhalten, Punkte sammeln. |
| 5 | Automatische Auswertung | Nach jeder Frage oder am Ende wird die Punktzahl automatisch berechnet. |
| 6 | Fehlerliste | Falsch beantwortete Fragen werden gespeichert und können wiederholt werden. |
| 7 | Notizen | Persönliche Notizen pro Frage speichern, bearbeiten und löschen. |
| 8 | Levelsystem | Automatischer Aufstieg ins nächste Level nach Erreichen einer Punktzahl. |
| 9 | Onboarding-Tutorial | Kurze Einführung für neue Nutzer zu den wichtigsten App-Funktionen. |
| 10 | In-App-Feedback | Nutzer können Rückmeldungen und Vorschläge direkt in der App absenden. |
| 11 | Datensicherheit | Datenzugriff ist durch Firebase Security Rules geschützt. |
| 12 | Timer-Funktion | Prüfungsmodus mit begrenzter Zeit, z. B. 20 Minuten für 10 Fragen. |
| 13 | Zufällige Reihenfolge | Fragen und Antworten werden zufällig angezeigt, um Auswendiglernen zu vermeiden. |
| 14 | Frageanzahl wählbar | Nutzer können vor dem Quiz entscheiden, wie viele Fragen sie beantworten möchten. |
| 15 | Offline-Funktion | Mit dem Firebase-Offline-Cache sind Inhalte auch ohne Internet verfügbar. |

## A3: Pflichtenheft (Auszug)

Zurück zum Kapitel 3.4

## A4: Use Case Diagramm

Zurück zum Kapitel 3.5

## A5: Lastenheft (Auszug)

Zurück zum Kapitel 3.6

## A6: Build Gradle & dependencies

Zurück zum Kapitel 4.1

## A7: Klassendiagramm

Zurück zum Kapitel 4.3.2

## A8:Firebase Rules

Zurück zum Kapitel 4.3.3

## A9: Mockups

Zurück zum Kapitel 4.4

## A10:Aktivitätsdiagramm

Zurück zum Kapitel 4.5

## A11 Firebase Ansicht

Zurück zum Kapitel 5.1

## A12 Screenshot GUI Login

Zurück zum Kapitel 5.2

## A13: Screenshot Codeauszug Main

Zurück zum Kapitel 5.3

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContentView(R.layout.activity_register)

        // Verbindung zur Firestore-Datenbank wird hergestellt.
        // Diese Instanz ermöglicht Lese- und Schreibzugriffe auf Collections.

        val db = FirebaseFirestore.getInstance()

        // Lese-Test: Abfrage aller Dokumente aus der Collection "courses".
 
        db.collection("courses")
            .orderBy("order")
            .get()
            .addOnSuccessListener { daten ->
                if (daten.isEmpty) {
                    Log.d("COURSE", "Keine Kurse gefunden.")
                } else {
                    for (doc in daten.documents) {
                        val titel = doc.getString("title")
                        Log.d("COURSE", "id=${doc.id} title=$titel")
                    }
                }
            }
            .addOnFailureListener { fehler ->
                Log.e("COURSE", "Fehler beim Lesen", fehler)
            }
        // Schreib-Test: Ein neues Dokument wird in der Collection "attempts"
 
        val neuerVersuch = hashMapOf(
            "nutzerId" to "TEST_USER",       // Platzhalter-ID; später echte Benutzer-ID aus Firebase Auth
            "kursId" to "uml-basics",        // Referenz auf Kurs
            "einheitId" to null,             // Referenz auf Unit (wird später ergänzt)
            "modus" to "practice",           // Mögliche Werte: "practice" oder "exam"
            "anzahlFragen" to 0,             // Anzahl gewählter Fragen (Platzhalter)
            "startZeit" to Timestamp.now()   // Aktuelle Uhrzeit im Firestore-Format
        )
         db.collection("attempts")
            .add(neuerVersuch)
            .addOnSuccessListener { ref ->
                Log.d("ATTEMPT", "Neuer Versuch angelegt: id=${ref.id}")
            }
            .addOnFailureListener { fehler ->
                Log.e("ATTEMPT", "Fehler beim Schreiben", fehler)
            }
        startActivity(Intent(this, NotesActivity::class.java))

## A14 : Codeauszug (Login)

Zurück zum Kapitel 5.3

class LoginActivity : AppCompatActivity() {

    // ViewBinding: stellt typsichere Referenzen auf die Views bereit
    private lateinit var binding: ActivityLoginBinding

    // Firebase: Auth + Firestore
    private val auth: FirebaseAuth by lazy { FirebaseAuth.getInstance() }
    private val db by lazy { Firebase.firestore }

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)

        // 1) Layout setzen (activity_login.xml)
        binding = ActivityLoginBinding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(binding.root)

        // 2) LOGIN-Button: username/email → email auflösen → signIn
        binding.btnLogin.setOnClickListener {
            val usernameOrEmail = binding.etUsername.text?.toString()?.trim().orEmpty()
            val password       = binding.etPassword.text?.toString().orEmpty()

            if (usernameOrEmail.isEmpty() || password.isEmpty()) {
                toast("Bitte Benutzername/E-Mail und Passwort eingeben.")
                return@setOnClickListener
            }

            setLoading(true) // UI sperren + Progress zeigen

            // E-Mail ermitteln (falls Eingabe nur Benutzername war)
            lookupEmailByUsernameOrEmail(usernameOrEmail) { email, error ->
                if (error != null) {
                    setLoading(false)
                    toast(error)
                    return@lookupEmailByUsernameOrEmail
                }
                if (email == null) {
                    setLoading(false)
                    toast("Benutzername nicht gefunden.")
                    return@lookupEmailByUsernameOrEmail
                }

                // Mit E-Mail + Passwort bei Firebase anmelden
                auth.signInWithEmailAndPassword(email, password)
                    .addOnCompleteListener { task ->
                        setLoading(false)
                        if (task.isSuccessful) {
                            // ✅ NEU: immer zur ONBOARDING-Seite
                            goToOnboarding()
                        } else {
                            toast(task.exception?.localizedMessage ?: "Login fehlgeschlagen.")
                        }
                    }

## A15 : Codeauszug (Quiz)

Zurück zum Kapitel 5.3

// Persistence
private val PREFS = "quiz_prefs"
private val KEY_WRONG_PREFIX = "wrong_"
private val KEY_PROFILE_POINTS = "profile_points"
private val KEY_PASSED_PREFIX = "passed_"

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    binding = ActivityQuizBinding.inflate(layoutInflater)
    setContentView(binding.root)

    val courseId = intent.getStringExtra("courseId") ?: ""
    val unitId   = intent.getStringExtra("unitId")
    val quizTitle = intent.getStringExtra("quizTitle") ?: titleForCourse(courseId)
    binding.tvQuizTitle.text = quizTitle

    // Timer-Status initialisieren (zeigt sofort 05:00 o. Restzeit)
    remainingMs = savedInstanceState?.getLong(STATE_REMAINING, QUIZ_TOTAL_MS) ?: QUIZ_TOTAL_MS
    updateTimerText(remainingMs)

    // 1) Vollständigen Fragenpool laden
    fullPool = loadQuestions(courseId)

    // 2) Falsche zuerst
    val previouslyWrong = loadWrongSet(courseId)

    // 3) gewünschte Anzahl (0/negativ = keine Vorgabe)
    val requestedCount = intent.getIntExtra("questionCount", 0)

    // Session vorbereiten (falsche zuerst, dann Rest gemischt)
    questions = buildSessionQuestions(previouslyWrong, fullPool)

    if (savedInstanceState == null) {
        // Frisch gestartet → evtl. Anzahl fragen
        maybeAskForCount(requestedCount, questions.size) {
            questions = questions.take(it).toMutableList()
            showQuestion()
        }
    } else {
        // Zustand wiederherstellen
        currentIndex = savedInstanceState.getInt(STATE_INDEX, 0)
        score = savedInstanceState.getInt(STATE_SCORE, 0)

        // Auch hier ggf. Anzahl anwenden/abfragen
        maybeAskForCount(requestedCount, questions.size) {
            questions = questions.take(it).toMutableList()
            if (currentIndex >= questions.size) currentIndex = 0
            showQuestion()
        }
    }

## A16 : Codeauszug (Notes)

Zurück zum Kapitel 5.3

// UI referenzieren
spFilter = findViewById(R.id.spFilter)
btnAdd = findViewById(R.id.btnAdd)
etNote = findViewById(R.id.etNote)
btnSave = findViewById(R.id.btnSave)
rvNotes = findViewById(R.id.rvNotes)
btnBackToUnit = findViewById(R.id.btnBackToUnit)
btnFinishNotes = findViewById(R.id.btnFinishNotes)

// Kontext aus Intent
courseId = intent.getStringExtra("courseId")
unitId = intent.getStringExtra("unitId")
questionId = intent.getStringExtra("questionId")

// Liste einrichten
adapter = NotesAdapter(
    items = notes,
    onEdit = { note -> startEdit(note) },
    onDelete = { note -> deleteNote(note.id) }
)
rvNotes.layoutManager = LinearLayoutManager(this)
rvNotes.adapter = adapter

// Filterwechsel → neu laden
spFilter.onItemSelectedListener = object : AdapterView.OnItemSelectedListener {
    override fun onItemSelected(parent: AdapterView<*>, v: View?, pos: Int, id: Long) = loadNotes()
    override fun onNothingSelected(parent: AdapterView<*>) {}
}

// Neu → Editor öffnen
btnAdd.setOnClickListener {
    editingNoteId = null
    etNote.setText("")
    etNote.visibility = View.VISIBLE
    btnSave.visibility = View.VISIBLE
    etNote.requestFocus()
}

// Speichern → create oder update
btnSave.setOnClickListener {
    val text = etNote.text.toString().trim()
    if (text.isEmpty()) {
        Toast.makeText(this, "Bitte Text eingeben", Toast.LENGTH_SHORT).show()
        return@setOnClickListener
    }
    if (editingNoteId == null) createNote(text) else updateNote(editingNoteId!!, text)
}

## A17: Codeauszug (Admin)

Zurück zum Kapitel 5.3

// --- Admin-Guard (offline: Cache, dann Server) ---
private fun guardAdmin() {
    val u = auth.currentUser
    if (u == null) {
        Toast.makeText(this, "Bitte zuerst einloggen.", Toast.LENGTH_SHORT).show()
        finish()
        return
    }
    val doc = db.collection("users").document(u.uid)

    // 1) Cache (offline)
    doc.get(Source.CACHE)
        .addOnSuccessListener { d ->
            if ((d.getString("role") ?: "") == "admin") isAdmin = true
        }
        .addOnCompleteListener {
            // 2) Server (online)
            doc.get(Source.SERVER)
                .addOnSuccessListener { fresh ->
                    isAdmin = (fresh.getString("role") == "admin")
                    if (!isAdmin) {
                        Toast.makeText(this, "Kein Admin-Zugriff.", Toast.LENGTH_LONG).show()
                        finish()
                    }
                }
                .addOnFailureListener {
                    if (!isAdmin) {
                        Toast.makeText(this, "Sie sind kein Admin also kein Zugriff (offline & kein Cache).", Toast.LENGTH_LONG).show()
                        finish()
                    }
                }
        }
}

// --- Firestore: live lesen + Frageanzahl mit Offline-Fallback ---
private fun subscribeCourses() {
    db.collection("courses")
        .orderBy("title", Query.Direction.ASCENDING)
        .addSnapshotListener { snap, err ->
            if (err != null) {
                Toast.makeText(this, "Laden fehlgeschlagen: ${err.message}", Toast.LENGTH_LONG).show()
                return@addSnapshotListener
            }
            val list = snap?.documents?.map { d ->
                AdminCourse(id = d.id, title = d.getString("title") ?: d.id, questionCount = 0)
            }?.toMutableList() ?: mutableListOf()

            adapter.setData(list)

            // Frageanzahl pro Kurs
            list.forEachIndexed { index, course ->
                val qRef =

## A18 Testfälle

Zurück zum Kapitel 6

Testumgebung

| Komponente | Beschreibung |
| --- | --- |
| Geräte | Samsung Galaxy A56, Xiaomi Redmi Note 11, Pixel Emulator |
| Betriebssysteme | Android 10 – 13 |
| IDE | Android Studio Electric Eel |
| Backend | Firebase Authentication, Firestore, Storage |
| Testdaten | Zwei Benutzerkonten (User + Admin) mit Beispielkursen und Fragen |

| Nr. | Testfall / Funktion | Eingabe / Aktion | Erwartetes Ergebnis | Tatsächliches Ergebnis | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Registrierung eines neuen Nutzers | Eingabe von Benutzername, E-Mail und Passwort | Benutzer wird angelegt und in Firestore gespeichert | Erfolgreich, Benutzer erscheint in Collection users | ✅ Bestanden |
| T2 | Anmeldung mit gültigen Zugangsdaten | Login mit registrierter E-Mail + Passwort | App startet und öffnet Hauptansicht | Erfolgreich | ✅ |
| T3 | Anmeldung mit ungültigen Daten | Falsches Passwort | Fehlermeldung „Login fehlgeschlagen“ wird angezeigt | Erfolgreich | ✅ |
| T4 | Rollenprüfung Admin / User | Login mit Admin-Konto | Admin-Bereich sichtbar | Erfolgreich | ✅ |
| T5 | Kursauswahl und Start eines Quiz | Kurs öffnen und „Quiz starten“ wählen | Fragen werden geladen und angezeigt | Erfolgreich | ✅ |
| T6 | Timer-Funktion im Prüfungsmodus | Ablauf der Zeit im Quiz | Quiz beendet automatisch, Ergebnisanzeige | Erfolgreich | ✅ |
| T7 | Ergebnisberechnung | Bearbeitung von 5 Fragen | Punktzahl korrekt berechnet und gespeichert | Erfolgreich | ✅ |
| T8 | Notiz erstellen (online) | Textfeld ausfüllen, speichern | Notiz in Firestore sichtbar | Erfolgreich | ✅ |
| T9 | Notiz erstellen (offline) | Flugmodus aktivieren, Notiz speichern | Lokale Speicherung, Synchronisierung nach Verbindung | Erfolgreich | ✅ |
| T10 | Feedback-Funktion | Formular absenden | Eintrag in Collection feedback | Erfolgreich | ✅ |
| T11 | Onboarding-Tutorial | App-Start bei neuem Benutzer | Tutorial erscheint einmalig | Erfolgreich | ✅ |
| T12 | Firestore Security Rules | Zugriff auf fremde Daten | Zugriff verweigert | Erfolgreich | ✅ |

## A19 : Ist/ Soll-Vergleich

Zurück zum Kapitel 7